TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2026 - 2027

1. Thông tin sinh viên:

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Kỳ Duyên 			 MSSV: 0023410647

LỚP: ĐHCNTT23B-CS					 Khóa học: 2023 - 2027

Tên đề tài: Thiết kế kiến trúc tổng thể hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp

GVHD: TS. Lương Thái Ngọc

2. Kế hoạch thực hiện

| STT | Thời gian | Công việc cần thực hiện | Sản phẩm dự kiến | Người thực hiện | Báo cáo tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/09/2026 Đến 10/09/2026 | Tìm hiểu đề tài, khảo cứu tài liệu, xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu | Đề xuất ý tưởng, hoàn thiện Mẫu 1a, Mẫu 2 và bản thảo Mẫu 3 | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo GVHD |
| 2 | 11/09/2026 Đến 30/09/2026 | Tiếp thu góp ý của GVHD; hoàn thiện và nộp kế hoạch, đề cương chính thức | Nộp Mẫu 2, Mẫu 3 bản giấy; Đề cương chi tiết được duyệt | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo lần 1 |
| 3 | 01/10/2026 Đến 31/10/2026 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về WLAN, chuẩn 802.11ax (Wi-Fi 6), WLC, kiến trúc bảo mật 802.1X; xây dựng tiêu chí khảo sát | Báo cáo cơ sở lý thuyết và biểu mẫu phiếu khảo sát hiện trạng | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 4 | 01/11/2026 Đến 30/11/2026 | Khảo sát thực địa hạ tầng mạng không dây tại trường: vị trí AP, cáp mạng, vùng phủ sóng (RSSI), đo tốc độ và mật độ kết nối | Số liệu đo đạc thực tế, sơ đồ vị trí AP hiện hữu, bảng thống kê thông số mạng | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 5 | 01/12/2026 Đến 31/12/2026 | Phân tích dữ liệu khảo sát, đánh giá ưu điểm, hạn chế (nút thắt cổ chai, vùng chết tín hiệu); xác định yêu cầu thiết kế mới | Báo cáo khảo sát và đánh giá hiện trạng | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo lần 2 |
| 6 | 01/01/2027 Đến 28/02/2027 | Xây dựng phương án thiết kế kiến trúc tổng thể: tính toán số lượng AP theo tải/diện tích, quy hoạch tần số, phân chia VLAN/SSID, thiết kế an ninh xác thực | Bản vẽ thiết kế sơ đồ kiến trúc mạng (HLD/LLD), bảng tính dung lượng & số lượng thiết bị | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 7 | 01/03/2027 Đến 15/03/2027 | Xây dựng mô hình mô phỏng trên Cisco Packet Tracer; kiểm thử cấu hình WLC, DHCP, VLAN, phân quyền RADIUS; đánh giá hiệu năng so với hiện trạng | File mô phỏng (.pkt), bảng kết quả kiểm thử và phân tích hiệu năng | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo lần 3 |
| 8 | 16/03/2027 Đến 20/03/2027 | Hoàn thiện nội dung khóa luận, chỉnh sửa theo góp ý của GVHD và chuẩn bị nội dung báo cáo. Thành lập hội đồng. | Bản khóa luận hoàn chỉnh, nội dung báo cáo | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Báo cáo GVHD định kỳ |
| 9 | 21/04/2027 Đến 29/04/2027 | Chuẩn bị slide thuyết trình, kịch bản demo mô phỏng; bảo vệ khóa luận trước Hội đồng | Slide báo cáo, sản phẩm mô phỏng; Kết quả đánh giá của Hội đồng | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | Hội đồng chấm điểm |

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 09 năm 2026

Người thực hiện Nguyễn Thị Kỳ Duyên